## Slide 1: ToLIBRAS
Projeto integrador 2020

## Slide 2: 2ª Reunião do projeto
Data: 01/04/2020
Participantes:
  Lanay
  Arthur
  Christian
  Danilo
  João Victor
  Leonardo Minora
Assunto
  Reunião de review and planning

## Slide 3: Sumário
Lembrando o processo
Revisão da 1ª Sprint
Informes
Planejamento da 2ª Sprint

## Slide 4: Lembrando o processo

## Slide 6: Manifesto ágil -> Scrum

## Slide 7: Revisão da 1ª Sprint

## Slide 8: Tarefas
Definir o product backlog inicial
Definir o problema a ser resolvido desses clientes
Definir os clientes iniciais

## Slide 9: Problemas
Não sabia definir os clientes
Formulários com duplo objetivo
Não sei quem estava fazendo o que
  Ação, irei nomear as duplas
  Iremos usar Projects
Comunicação
  LEMBRANDO sou o tutor, facilitador, o colega de trabalho...

## Slide 10: Informes

## Slide 11: Informes
Isolamento social (BR, RN, IFRN)
  Abril será fechado
  Sem previsão de fim por enquanto
Cursos
  Princípios de desenvolvimento ágil de software
  Criar páginas web com o GitHub Pages
  Inglês
  Matemática aplicada
  TIM Tec
Sala de aula invertida
Modelo de documentos de APOO

## Slide 12: Planejamento da 2ª Sprint

## Slide 13: Atividades sugeridas
Leitura e apresentação sobre algum tema
  User stories (história de usuário)
  Pair programming (programação pareada)
  Agile manifesto (manifesto ágil)
  User eXperience
  Markdown syntax
  Gamefication
ToLIBRAS
  Tarefas do 1º sprint
  Transcrever modelo docx para md